Протокол встречи членов общественного совета муниципального образования Советского района с главным врачом ГУЗ «ТГКБСМП им.Д.Я. Ваныкина» по реализации мероприятий Программы модернизации первичного звена здравоохранения Тульской области от 12.03.2025г.

1. Транспортная доступность структурных подразделений медицинской организации (наличие и состояние дорог, наличие муниципального транспорта и остановочных павильонов).

Для доезда до поликлинического отделения для взрослых № 1 имеется муниципальный транспорт, и остановочные павильоны, но возникает необходимость в использовании нескольких маршрутных транспортных средств. На значительном удалении по доступности к поликлиническому отделению для взрослых № 1 (ул. Мира,31) и поликлиническому отделению для детей находятся ул. Калужское шоссе д. 50, 52, ул. Верхняя и Нижняя Волоховская, Михалково, ул. Одоевское шоссе.

2. Строительство новых объектов и строительство объектов взамен существующих (выделение земельного участка, организация строительных работ, благоустройство прилегающей территории).

По программе модернизации первичного звена планируется строительство новой поликлиники для взрослых в районе Зеленстроя  вместо поликлинического отделения для взрослых № 2 ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я.Ваныкина», расположенного по адресу Смидович, 12.  На настоящий момент,  поликлиника для взрослых № 2 арендует здание у Тульского государственного университета, которое не соответствует современным требованиям. Строительство поликлиники обусловлено активной застройкой района Зеленстроя и увеличением населения данного района.

Проектирование поликлиники будет начато в 2027 году, окончание строительства в 2029 году.  Планируемое обслуживаемое население 30.000 человек, которое включает в себя перевод имеющегося прикрепленного населения поликлинического отделения для взрослых № 2 и прикрепление населения, проживающего в районе Зеленстроя. Нагрузка на поликлинику рассчитана на 200 посещений в смену.  Планируемая штатная численность врачей – 40 человек, средний мед. персонал – 60 человек.

3.    Проведение капитальных ремонтов.

С 01.07.2024 по 25.12.2024 был проведен капитальный ремонт поликлинического отделения для детей по адресу: ул. Мира, 11. Была отремонтирована кровля, фасад, входные группы с устройством новой колясочной.

4.  В соответствии с распоряжением Губернатора Тульской области и Министерства здравоохранения по Тульской области в 2024 году нам было куплено 7 автомобилей  Lada Niva Travel 2123.

По программе модернизации первичного звена до 2030 года планируется  приобретение автотранспорта для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников к пациентам, забор и транспортировка биологического материала.

Сведения о текущей потребности учреждения в автомобильном транспорте:

| № | Наименование учреждения | Количество транспортных средств | Предполагаемые марки автомобильного транспорта | Сведения о целевом назначении транспортных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГУЗ «ТГКБСМП им Д.Я. Ваныкина» | 3 | Lada Niva Travel 2123 | Для доставки медицинских работников до пациентов. |
| 2. | ГУЗ «ТГКБСМП им Д.Я. Ваныкина» | 2 | Соболь (27527 Комби) | Для перевозки маломобильных пациентов, биологических материалов и лекарственных средств в учреждения. |
| 3. | ГУЗ «ТГКБСМП им Д.Я. Ваныкина» | 1 | Haval Jolion Elite 4WD | Для перевозки маломобильных пациентов и нужд администрации. |
| 4. | ГУЗ «ТГКБСМП им Д.Я. Ваныкина» | 5 | Соболь (2752 Санитарный) | Для перевозки лежачих пациентов. |

- Приобретение и размещение оборудования.

| Адрес | Кабинет | Наименование оборудования | Количество | Планируемая дата приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Тула, ул.Мира, д.11 | Хирургический кабинет | Стол операционный универсальный | 1 | дек.2024 |
| г.Тула, ул.Мира, д.11 | Кабинет гинеколога | Кольпоскоп | 1 | дек.2024 |

Вышеуказанное оборудование поставлено и введено в эксплуатацию в 1 квартале 2024 г.

6.     Кадровое обеспечение, меры социальной поддержки

| №№ пп | Наименование мероприятия программы | Мероприятия программ по муниципальному образованию с разбивкой по годам |
| --- | --- | --- |
|  | Кадровое обеспечение, меры социальной поддержки | 2022 г. |
|  |  | 1. Для работы в амбулаторно-поликлиническом звене прибыли на постоянную работу 9 врачей, обучающихся по целевому набору: врач невролог, врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог в женскую консультацию, врач-оториноларинголог, 2 врача-травматолога-ортопеда (в травмпункт амбулаторно-поликлинического отделения), 1 врач-травматолог-ортопед в поликлинику на ул.Мира,31, врач-онколог. |
|  |  | 2. В 2022 г. поликлинические отделения укомплектовали врачами-терапевтами участковыми и врачами-терапевтами, трудоустроен врач-хирург, что снизило дефицит в оказании хирургической помощи в амбулаторно-поликлиничском звене. Из др.регионов привлечены 2 врача-педиатра участкового для работы в детской поликлинике. |
|  |  | 3. Проходит обучение на цикле профессиональной переподготовки врач-терапевт участковый по специальности «Инфекционные болезни» и последующим переводом его на должность врача-инфекциониста в связи с требованиями эпидемической ситуации. |
|  |  | 4. Впервые в 2022 г. заключены договора с 7-ю врачами, приступившими к работе в текущем году и работающими в амбулаторно-поликлиническом звене на социальную поддержку врачей в размере 130 т.р. при условии отработки полного календарного года (два врача терапевта участковых, ЛОР врач, врач-невролог, врач-офтальмолог, два врача-педиатра участковых). Пролонгированы такие договора еще с 8-ю врачами амбулаторно-поликлинического звена (пятью врачами терапевтами участковыми, врачом педиатром участковым, врачом -неврологом, врачом- офтальмологом) |
|  |  | 5. Совместно с Центром по подбору персонала министерства здравоохранения Тульской области на постоянной основе проводится работа по рассмотрению и подбору кандидатов для работы в амбулаторно-поликлиническом звене. В 2022 г. трудоустроены 1 врач хирург и 1 медицинская сестра участковая |
|  |  | 6. Участие в выездных ярмарках вакансий ( дистанционно) в медицинские ВУЗы и филиалы Тульского областного медицинского колледжа для привлечения медицинского персонала в первичное звено учреждения |
|  |  | 7. На основании Постановления Правительства Тульской области №546 от 24.08.2022 г., приказа МЗТО от 31.08.2022 г. № 1122-осн «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной компенсации за найм жилого помещения», активно проводится работа по реализации прав работников, которые в настоящее время проживают в съемном жилье. Составлены списки и готовятся документы на 12 работников. |
|  |  | 2023 г. |
|  |  | 1. В структурные подразделения больницы, после окончания обучения, прибыло на работу 25 молодых врачей. В том числе по целевому направлению – 14 человек, из них приступило к работе в поликлиническом отделении 8 человек. 2. Два врача заключили договор «О предоставлении меры поддержки» (на 1 000 000 рублей) 3. 17 врачей получают ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья 4. Три врача получили служебное жильё в 2023 году. |
|  |  | 2024 г. |
|  |  | 1. С января 2024 приступили к работе в учреждении 41 врачей, из них после окончания обучения 8 человек, 4 целевика. Ожидаем прибытие еще 3 врачей обучающихся по целевому набору. 2. Три врача заключили договор «О предоставлении меры поддержки» (на 1 000 000 рублей) 3. 22 врачей получают ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья 4. Два врача получили служебное жильё в 2024 году. |
|  |  | 2025 г. |
|  |  | 1. С января 2025 приступили к работе в учреждении 6 врачей, из них 1 человек привлечен из другого региона РФ. Ожидаем прибытие 9 врачей обучающихся по целевому набору программа подготовки «ординатура», 10 человек заканчивают обучение по целевому набору программа подготовки «специалитет». |

7.  Наличие населенных пунктов на территории муниципального образования вне зоны доступности первичной медико-санитарной помощи.

Населенных пунктов на территории муниципального образования вне зоны доступности первичной медико-санитарной помощи – нет.

На настоящий момент проблемными можно назвать вопросы  обеспечения врачами педиатрами поликлинического отделения для детей и средним медицинским персоналом амбулаторно-поликлинического звена учреждения, а также  приобретение автотранспорта для доставки пациентов в медицинскую организацию, доставки медицинских работников к пациентам, забор и транспортировка биологического материала.

Постоянно отделом кадров учреждения проводится работа по поиску и подбору кадров для работы в первичном звене учреждения. С 2008 года ведется активная работа отдела кадров и администрации больницы по подбору выпускников средних образовательных учреждений для формирования списка желающих обучаться по целевому набору в медицинских ВУЗах. Обучающиеся по целевому набору (в 2024 году целевой набор 13 человек), у которых перед учреждением обязательства в отработке после обучения в медицинском ВУЗе, в первую очередь направляются для работы в поликлиники для уменьшения или ликвидации дефицита во врачах амбулаторно- поликлинического звена. В настоящее время остается дефицит во врачах — педиатрах дошкольно-школьного отделения  и врачах-педиатрах участковых поликлинического отделения для детей и среднем медицинском персонале поликлиник. Врачами-терапевтами и врачами-узкими специалистами взрослые поликлиники укомплектованы. В 2024г. впервые заключен 21 договор на целевое обучение по программе среднего профессионального обучения. В настоящий момент укомплектованность первичного звена врачебными кадрами – 71,0% ,  что выше региональных показателей программы «Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами», средним медицинским персоналом – 58,3 %.   Ежемесячно актуализируются сведения о кадровой потребности на сайте больницы, информационных порталах для медицинских работников, находящихся в поиске работы. Отдел кадров учреждения работает в тесном контакте с ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области», отделами медицинских ВУЗов и колледжей, занимающихся помощью в трудоустройстве молодых специалистов. В 2024 г. в ФБОУ ВО «ТулГУ»  был осуществлен набор студентов по программе специалитета по специальности «Педиатрия», планируем участие в наборе студентов на этот факультет, что поможет сократить дефицит врачей педиатров в поликлиническом отделении для детей.

Члены общественного совета

Главный врач